第１８回柏市下水道事業経営委員会会議録

１　開催日時

平成３０年１１月２８日（水）　午後３時～午後４時３０分

２　開催場所

柏市役所　分室１　第１会議室

３　出席者（※委員氏名の記載の順序は，不同です。）

（委員）

落合委員，谷委員，近藤委員，横土委員，桑嶋委員，伊藤委員，斉藤委員，竹内委員，中屋委員，内藤委員，髙橋委員，沼澤委員，板倉委員，椎名委員

（事務局）

君島土木部長，内田土木部次長兼下水道整備課長，大作下水道維持管理課長，横枕雨水排水対策室長，原下水道経営課長　他６名

４　議題

(１) 平成２９年度の決算報告

(２) 施策に対する評価指標

(３) 経営指標

(４) 受益者負担金の一括納付報奨金制度の見直し

５　議事（要旨）

委員の改選に伴い，柏市下水道事業経営委員会条例第４条第１項の規定に基づき，委員長には落合委員が，副委員長には谷委員が選出された。

(１) 平成２９年度の決算報告（資料１）

事務局より平成２９年度決算について報告を行い，この後これらについて質疑応答を行った。質疑内容は以下の通りである。

（Ｑは質問，Ａは回答，Ｃはコメントを表す。）

Ｑ: 資料Ｐ１２　平成２９年度に資本が１９億円増えた要因は，一般会計からの出資金が増えたということでよいか。【落合委員】

Ａ: 一般会計からの出資の総額は増えていないが，平成２９年度

の剰余金が資本に積み立てられており，全体として資本が増加

したということである。【事務局】

Ｑ: 資料Ｐ３とＰ９の数値の差は何か。【斉藤委員】

Ａ: Ｐ３は税込み，Ｐ９は税抜きの金額で示している。【事務局】

Ｑ: 資料Ｐ４　平成３２年度の目標値が赤字になっているが，黒字

を目指さないのか。【中屋委員】

Ａ: 当然黒字の方が望ましい。計画策定当時の数値なので，今後

目標値についても見直していきたい。【事務局】

(２) 施策に対する評価指標（資料１）

事務局より施策に対する評価指標について説明を行い，この後これらについて質疑応答を行った。質疑内容は以下の通りである。

（Ｑは質問，Ａは回答，Ｃはコメントを表す。）

Ｑ: 資料Ｐ１５　下水道処理人口普及率の平成３２年度目標値であ

る９３％達成の見通しはいかがか。【桑嶋委員】

Ａ: 条件が厳しい工事箇所が残っており，目標の達成を目指し工

事は進めているが，達成は厳しい状況である。【事務局】

Ｑ: その他に目標値の達成が難しいと見込まれる指標はあるか。

【落合委員】

Ａ: 資料Ｐ１５　北部区画整理事業の整備についても，区画整理

事業と合わせて下水道を整備しているが，工事の進捗に遅れが

生じている状況である。資料Ｐ１６　浸水対策の雨水幹線整備

は，篠籠田から豊四季団地へかけてのシールド工事が遅れてお

り，目標年度までの数値達成が難しい。資料Ｐ１７　貯留・浸

透施設の設置は，大雨時に河川へ負担をかけないよう公共施設

に一時的に雨を溜めておき，時間をかけて地盤に浸透させる施

設を作る事業である。主に南部の学校，１０校の敷地に施設を

設置する計画で，６校の整備が完了している。現在は土中学校

の工事を実施しており，今年度完成する見込である。残り３校

は設置の条件が厳しく目標の達成が難しい。【事務局】

Ｑ: 資料Ｐ１８　下水道ＢＣＰ訓練を実施して，計画改定が行われ

た事例はあるか。【近藤委員】

Ａ: 訓練を重ねた結果，点検箇所を周るルートに見直しが必要と

なった。他には，人員不足と工具の配備に関して課題があがっ

ている。【事務局】

Ｑ: 資料Ｐ１７　浸水対策として，具体的に何を行っているか。【板

倉委員】

Ａ: 学校の校庭の地下に雨水を溜め，溜めた水をゆっくり浸透さ

せる施設を設置している。【事務局】

(３) 経営指標（資料１）

事務局より経営指標について説明を行い，この後これらについて質疑応答を行った。質疑内容は以下の通りである。

（Ｑは質問，Ａは回答，Ｃはコメントを表す。）

Ｑ: 資料Ｐ３３　表グラフの見方としては，同規模指標のラインよ

りも外側が望ましいということでよいか。【落合委員】

Ａ: そのとおりである。【事務局】

Ｑ: 平成３２年度までに同規模指標よりも上回っていくことを目標

としているのか。【落合委員】

Ａ: 数値を改善していくのは容易ではないため，同規模指標に近

づけたいと考えている。【事務局】

Ｃ: 平成３２年度の目標値を達成した場合には，どこまで同規模

指標に近づけるのか。目標値は同規模指標より上に設定されて

いるのか。次回教えていただきたい。【落合委員】

Ｑ: 資料Ｐ３３　経営指標の改善のためには，下水道使用料が上が

ってしまうのか。【高橋委員】

Ａ: 同規模指標には下水道の整備が完了している東京都も含まれ

ている。使用料単価が低く設定されているそのような団体と比

較すると高くなってしまうが，経営上必要な部分を下水道使用

料としてご負担をお願いすることになる。【事務局】

Ｑ: 比較対象としている同規模の市は具体的にどこか。【落合委員】

Ａ: 資料Ｐ３０　処理区域内人口１０万人以上，有収水量密度７．

５千立方メートル毎ヘクタール，供用開始２５年以上の都市の

指標である。７３団体あるが，具体的な都市は後ほど回答する。

【事務局】

(４) 受益者負担金の一括納付報奨金制度の見直し（資料２）

事務局より下水道受益者負担金の一括納付報奨金制度の見直しに

ついて説明を行い，この後これらについて質疑応答を行った。質疑

内容は以下の通りである。

（Ｑは質問，Ａは回答，Ｃはコメントを表す。）

Ｑ: 一括納付されている具体的な件数はいくらか。【中屋委員】

Ａ: 平成３０年度は２６３件中，１８３件が一括納付をした。【事

務局】

Ｑ: 一括納付の件数割合は全体の約７割とのことだが，金額で見た

場合の割合はどのくらいか。【落合委員】

Ａ: 金額の割合も７割程度で推移している。【事務局】

Ｑ: 近隣市町村で報奨金制度がない団体は，廃止したのか，もとよ

りなかったのか。【中屋委員】

Ａ: 市原市は平成２６年度まで報奨金制度を導入していたが，平

成２７年度に廃止している。【事務局】

６　その他

(１) 包括的民間委託業務の進捗状況（資料３）

事務局より下水道管路の包括的民間委託業務について事業の進捗状況の報告を行った。

(２) 今後の審議事項及びスケジュール

事務局より当委員会の今後の審議予定やスケジュールについて説

明を行った。

７　傍聴

傍聴者なし

８　次回開催日時（予定）

平成３１年５月