第１９回柏市下水道事業経営委員会会議録

１　開催日時

令和元年５月１５日（水）　午後３時～午後４時３０分

２　開催場所

柏市役所　分庁舎２　第１・第２会議室

３　出席者（※委員氏名の記載の順序は，不同です。）

（委員）

落合委員，近藤委員，佐藤委員，渡邉委員，伊藤委員，斉藤委員，竹内委員，中屋委員，内藤委員，髙橋委員，沼澤委員，椎名委員

（事務局）

君島土木部長，内田土木部次長兼下水道整備課長，大作下水道維持管理課長，横枕雨水排水対策室長，原下水道経営課長　他６名

４　議題

(１) 平成３０年度実施事業

(２) 平成３１年度予算の概要

(３) 柏市下水道事業中長期経営計画の見直し

(４) 公共下水道受益者負担制度の見直し

５　議事（要旨）

君島土木部長が落合委員長に，柏市下水道事業中長経営計画の見直し等についての諮問書を手渡した。

(１) 平成３０年度実施事業（資料１）

事務局より平成３０年度実施事業について報告を行い，この後これらについて質疑応答を行った。質疑内容は以下の通りである。

（Ｑは質問，Ａは回答，Ｃはコメントを表す。）

Ｑ: 資料Ｐ４　内水ハザードマップを４月からホームページで公開したとのことだが，広報紙等で事前告知したのか。【斉藤委員】

Ａ: 平成３１年２月発行の広報かしわ別冊「蓮子ちゃんがゆく！

～かしわの下水道～」の４面に内水ハザードマップに関して近

日公開と告知していた。新しい内水ハザードマップはホームペ

ージにおいて，パソコンやスマートフォンで閲覧ができるよう

になっている。【事務局】

Ｑ: 資料Ｐ５　包括委託で調査・点検を行った結果，どのくらいの

箇所で改築が必要と判断されたのか。【近藤委員】

Ａ: 平成３０年度から調査に着手したところである。管は布設後

３５年を経過すると劣化が見られる傾向にあるため，３５年を

経過した管を中心に調査を行っている。全体計画としては約５

００キロメートルの簡易カメラ調査を実施し，その中で特に劣

化が進んでいる箇所をさらに詳しく調査していく。【事務局】

Ｑ: 資料Ｐ５　平成３０年度中に調査が完了した箇所もあると思う

が，まだ調査結果は出ていないのか。【落合委員】

Ａ: 平成３１年２月から４月に実施した調査で，直ちに補修しな

ければならない箇所が１３箇所発見され，既に１０箇所ほど補

修を完了している。残りの箇所は現在補修の計画を立てている。

緊急性がある中でも直ちに着手する必要が特にある箇所につい

ては，既に補修工事を行っている。【事務局】

Ｑ: 資料Ｐ２　老朽化対策について，平成３０年度予算では老朽化

調査が主な事業だったと思うが，決算見込みを見るとポンプ場の

改良が中心となっている。ポンプ場の改良とはどのような事業か。

【中屋委員】

Ａ: 大室地区の柏ビレジにあるポンプ場の老朽化が進んだポンプ

について改修を行ったものである。【事務局】

Ｑ: 資料Ｐ２　雨水整備費の内訳の浸水対策とは具体的に何か。ま

た，北部整備とはどこで実施している事業か。【髙橋委員】

Ａ: 北部整備は，つくばエクスプレスの柏たなか駅の駅前区画整

理事業の中で雨水管整備を実施したものである。また，浸水対

策は篠籠田から豊四季にかけての雨水管工事や，今谷上町の雨

水管工事が昨年の主な事業である。【事務局】

Ｑ: 資料Ｐ２　平成３０年度支出見込みにおいて，下水道事業費と

資本的支出それぞれに増減があるが，事業全体としては計画どお

りと理解してよいか。【落合委員】

Ａ: そのとおりである。【事務局】

(２) 平成３１年度予算の概要（資料１）

事務局より平成３１年度予算の概要について説明を行い，この後これらについて質疑応答を行った。質疑内容は以下の通りである。

（Ｑは質問，Ａは回答，Ｃはコメントを表す。）

Ｑ: 資料Ｐ８　経費回収率が今後も悪化していった場合は，どのよ

うに対応するのか。【斉藤委員】

Ａ: 経費回収率は使用料収入を汚水処理費で割った数値であり，

汚水の処理にかかった費用をどれだけ使用料で賄えているかと

いう指標である。独立採算の原則で考えると１００％を超えて

いることが必要であるが，平成２９年度から１００％を割り込

んでおり，今後も経費回収率は下がっていく見込みである。使

用料で賄えていない費用は一般会計からの繰入金として税金で

賄っている。雨水費用への繰り入れは基準内だが，汚水の費用

を繰り入れることは本来基準にはないため，基準外繰入金とし

て受け入れて補っている。ただし，繰入金の全体額が限られて

いる中で，基準外繰入金を多く投入してしまうと，本来繰り入

れることができる雨水整備に充てる繰入金が減ってしまう。こ

の状況が続くと将来収益的収支の均衡が保てなくなってしまう

ため，改善を図っていく必要がある。今回の諮問事項である「中

長期経営計画の見直し」の中で，財源の不足額や必要な自主財

源などについて精査し，対応していきたい。【事務局】

Ｑ: 資料Ｐ８　使用料の値上げをしないと経費回収率の改善は難し

いのではないか。【斉藤委員】

Ａ: 財源の確保と，費用の抑制の両面から改善を図っていかなけ

ればならないと考えている。【事務局】

Ｑ: 資料Ｐ１３　マンホールトイレで整備する下水道管は普段は使

わない管なのか。【斉藤委員】

Ａ: 普段は使わない。マンホールトイレは災害時に学校のプール

の水を利用して水洗トイレが使用できるようにする設備のこと

である。避難場所に指定された小学校３０校の敷地に合計６１

基設置する計画で，これから設置工事を実施する。地下に埋ま

っている下水道施設を作っておき，災害時に倉庫などに保管さ

れている上部構造物を組み立てて使用する。【事務局】

Ｑ: 資料Ｐ２，９　平成３０年度の支出見込みと平成３１年度支出

見込みを比べると，平成３０年度は約１５０億円だが，平成３１

年度は約１６５億円と増加している。資料Ｐ７で説明のあった事

業の前倒し発注によるものと解してよいか。【佐藤委員】

Ａ: 平成３０年度の１５０億円は決算見込額であり，予算額では

１７１億円だった。この差は契約差金や次年度への繰越分であ

る。予算同士の比較では昨年と同程度である。【事務局】

(３) 柏市下水道事業中長期経営計画の見直し（資料２）

事務局より柏市下水道事業中長期経営計画の見直しについて説明を行い，この後これらについて質疑応答を行った。質疑内容は以下の通りである。

（Ｑは質問，Ａは回答，Ｃはコメントを表す。）

Ｑ: 柏市は昭和３５年から下水道事業に着手し，すでに約６０年が

経過しており，老朽化対策の費用は今後も増加していく。この点

も計画において重要視するべきである。【中屋委員】

Ａ: 老朽化対策も含めて計画を見直していく。事業にどのくらい

費用がかかるか，金額を算出した上で事業計画を検討しなけれ

ばならないと考えている。【事務局】

Ｑ: 資料Ｐ２経営理念は経営の責任者が決めるものであり，経営委

員会の検討内容に含むのはいかがか。経営委員会においては経営

理念に基づいて計画が適切であるかを検討するべきではないか。

【近藤委員】

Ａ: 今後水道部と統合する見込みがある。すでに統合している他

市においては，水道と下水道が同じ経営理念のところもある。

具体的な内容というよりは，そのままの経営理念で進めていく

か，変えるべきかを含めて意見をいただけたらと考えている。

【事務局】

Ｑ: 包括委託で管路の調査をしているが，その結果も中長期経営計

画に反映されると考えてよいか。【落合委員】

Ａ: お見込みのとおり。【事務局】

Ｑ: 令和２年２月の委員会までには調査結果が出て改築の優先順位

が決まり，それを経営計画に反映させていくということか。【落合

委員】

Ａ: 細かい調査結果までは出ないが，改築が必要な管の割合など

で当初の経営計画における見込みを修正し，事業費の概算を割

り出せると考えている。【事務局】

Ｃ: せっかく調査をしているので，経営計画の見直しに反映さ

せるべきである。【落合委員】

Ｑ: 資料Ｐ８　平成３１年度の予定経費回収率は９３．２％と１０

０％を割った数値である。今後使用料が値上げとなるならば少し

でも時期が遅れてくれた方が家計としては助かるが。【沼澤委員】

Ａ: 包括委託で調査した中で，まだ健全で使用できる管も判明し

ている。しっかりと調査をして，使える管は使い，補修や改築

が必要な管は対応していく。そういった事業への費用を踏まえ

て経営について判断していきたい。【事務局】

Ｃ: 老朽化対策は待ったなしで進めていかなければならない業務

である。布設後５０年を経過した管路の割合が増えていくと，

老朽化対策の業務は増えていき，新たに管を布設する業務もあ

る中で，それらのバランスを取りながら進めていくことも大切

になる。しかし，既に使用料で費用を賄えていない状態なので，

使用料の見直しは実施しなければならない。使用料を据え置い

た場合，不足する財源は繰入金として税金を投入するか，借金

するかのどちらかになる。借金は負担を将来に先送りするとい

うことであり，一般会計からの繰入金の増は，子育てや福祉の

財源が減らされるということに繋がる。【事務局】

Ｑ: 最終的な目標に「諮問に対する答申」とあるが，同時に修正し

た中長期経営計画を作るという理解でよいか。【佐藤委員】

Ａ: そのとおりである。【事務局】

(４) 公共下水道受益者負担制度の見直し（資料２）

事務局より公共下水道受益者負担制度の見直しについて説明を行い，この後これらについて質疑応答を行った。質疑内容は以下の通りである。

（Ｑは質問，Ａは回答，Ｃはコメントを表す。）

Ｑ: 受益者負担制度見直しの今後のスケジュールは。【落合委員】

Ａ: 今年度中に条例・規則を改正したい。次回の８月及び１１月

の経営委員会において，中長期経営計画の見直しと並行して進

めていく。事務局より調査結果の報告，改正の方向性の案をお

示しして，ご承認いただければと考えている。【事務局】

Ｑ: 下水道の計画区域外からの下水道への接続というのは，全体で

見ると件数は少ないと思うが，経営上しっかりと決めておかなけ

ればならないと思う。計画区域の外か中か，市街化調整区域か否

かなど，今回の事案がどういったケースなのか，詳しい状況が分

からないと判断ができない。【佐藤委員】

Ａ: 今回は市街化調整区域と，市街化区域の間に下水道の本管が

通っているケースである。市街化区域の居住者は下水道に接続

できるが，市街化調整区域の居住者は下水道を接続させてもら

えない。ただし，申請をすれば接続をすることができる。その

場合には，受益者負担金相当の費用を負担していただく。それ

が任意の協力金制度である。しかし，下水道計画区域外から流

入させていた地域が，計画の変更によって計画区域に編入され

た。それによって法的根拠のある受益者負担金を徴収しなけれ

ばならないという義務が生じているという問題である。区域外

接続における負担金の徴収について根拠を条例で明確に定めた

い。【事務局】

Ｑ: 下水道計画区域外から接続した人というのは，自分達で管を引

いているのか。【佐藤委員】

Ａ: 本管は近くまで通っているので，そこに接続する管は自分達

で引いてもらうことになる。【事務局】

Ｃ: 次回，分かりやすく資料をまとめて説明してほしい【落合委

員】

Ｑ: 現在は柏市の条例により負担金の支払は５年間で４期払いであ

るが，今後の目標設定において原則３年に短縮するとしている。

他市の運用では３年が多いのか。【斉藤委員】

Ａ: 他市の状況は何箇所か調べてある。具体的には次回の委員会

でお示しするが，３年を採用している市もある。【事務局】

Ｑ: 支払期間を５年から３年に短縮することで未納者が増えるとい

う懸念への対応は。【伊藤委員】

Ａ: 対応策を講じた上で制度を改正する。具体的には収納方法の

見直しとして，現在の納付書払いだけでなく，電子決済や口座

振替払いの導入を検討する。また，どうしても支払いが困難で

ある場合には，分割納付という救済策を講じるなどの対応を考

えている。【事務局】

６　傍聴

２名

７　次回開催日時（予定）

令和元年８月１９日（月曜日）