柏市民ギャラリーについて　　　　　　　　　　　　　（資料１）

１．新施設工事の進捗状況及び今後の予定

新施設については平成２５年より工事に着工しており，地上躯

体工事を平成２７年９月末頃までに終了し，内装及び設備工事に

ついては９月以降に開始する予定となっています。

施設全体の工事は平成２８年１月末に終了する予定で，工事検

査，内覧期間を設けたうえで平成２８年４月末に竣工の予定とな

っています。

２．指定管理業者による施設管理について

現在の施設管理はシルバー人材センターに管理業務を委託し，文化課で主催・共催事業の調整と施設貸出事務及び使用料金徴収が行われていますが，新規開館する市民ギャラリーを含む市民交流センターについては，前回の審議会でも報告いたしましたとおり，指定管理者などに管理委託をする予定です。

指定管理者の募集については今年４月中旬以降から柏市広報，ＨＰ，市内公共施設等で募集要項等に関する通知を行い，６月５日までの申請期間を設けたところ，５団体から届出を受理しました。候補者の選定にあたっては，指定管理者候補者選定委員会を２回に亘り開催し，面接審査などを行い，指定管理者候補者及び第二優先交渉権者を選定いたしましたが，選定結果の一般への公表は９月議会の議決を経たうえで行う予定です。

３．来年度ギャラリーの利用予定及び募集時期について

現在使用している市民ギャラリーについては，平成２８年度３

月まで利用する予定であり，平成２８年４月から約１ヶ月間の猶

予期間を設けて施設からの撤去作業を行います。

新施設については，市民交流センター全体の開館と合わせた平

成２８年５月１日使用開始予定であり，今後指定管理業者と協議

のうえ，平成２８年度にあたっては施設移転を広く周知するとい

う意味合いもあり，例年柏市文化祭実行委員会と共催事業として

開催している柏市文化祭のほか，年３回程度文化課主催での自主

事業（１回あたり約２週間）を実施する予定です。そのため，例

年に比べて市民が利用できる日数が少なくなりますが，多くの市

民が足を運ぶような事業を実施し，新施設をアピールし，次年度

以降の利用希望者の増に繋げたいと思います。

一般利用枠については施設運営という観点から指定管理者との

協議が必要になりますが，９月以降にならないと協議を行うこと

ができないため，例年一般利用者に対する来年度市民ギャラリー

の募集は前年度の９月中に実施し，同年１１月末に抽選会を実施

のうえ利用日の確定がされますが，今年度については指定管理者

との来年度施設利用日程協議後の１０月中に実施し，１１月末に

抽選会を開催する予定となっております。

この件については広報，ＨＰ，市民ギャラリー内掲示物で市民

への周知を図ります。