６．報告：平成30年度・令和元年度主要事業報告

（１）国登録文化財 旧吉田氏庭園調査報告書刊行

H31.3　刊行。名勝指定へ向け，報告書を文化庁に送付済。

（２）柏市文化財保存活用地域計画作成

H30.11	文化庁補助事業申請

H31.1	文化庁ヒアリング

H31.4	採択

計画作成協議会設置要領制定

交付申請

R01.5～	交付決定後着手

（３）旧吉田家住宅保存活用計画作成

H30.11	文化庁補助要望

H30.12	補助が採択されたら6月補正で実施との予算査定

H31.1	文化庁ヒアリング＿非採択

H31.3	二次申請内示

H31.4　６月補正予算要求

二次申請

R01.6～	交付決定

６月議会議決後着手

（４)　「房総の牧」日本遺産申請

H31.1	文化庁申請（申請主体：酒々井町）

＊今回は認定ならず。最低あと2回は申請する予定との連絡あり。

（５）柏市文化財整理室屋根・外壁改修工事

H30.9	実施設計委託業務完了

R01.6	改修工事契約

R01.7～	改修工事着手

（６）旧手賀教会堂保存修理工事

H30.5	基本計画作成業務委託着手

H30.6	県単補助要望（実施設計業務委託）

H30.12	ガバメントクラウドファンディングを実施し資金調達することを条件に

予算措置

H31.3	基本計画作成業務完了

H31.4	県単補助内示

県審議会委員現地調査時に基本計画報告

R01.5	ガバメントクラウドファンディングエントリー（目標額100万円）

県単補助交付申請

R01.6～	交付決定後，実施設計業務委託着手

R02年度保存修理工事

（７）増尾伊藤家住宅の登録

H29.8	現地調査（工学院大学小林特任助教）

H29.10	文化庁係官実査

H29.11	補足調査（工学院大学小林特任助教）

H30.2	国登録有形文化財登録申請

H30.4	文化庁文化財部長意見照会

H30.5	意見照会回答

H30.6	文化審議会諮問

H30.7	文化審議会答申

H30.11	官報告示（正式登録）

（８）鷲野谷染谷家住宅

H30.1	染谷氏より国登録文化財登録希望の電話連絡

H30.1	文化庁係官の実査希望提出

H30.2	染谷氏宅にて正式に意思確認

H30.2	現地調査委託

H30.3	成果品納品

H30.5	文化庁係官実査（建造物）

H30.6	建造物登録有形文化財登録申請

H30.8	建造物文化庁文化財部長意見照会

H30.9	建造物意見照会回答

H30.10	建造物文化審議会諮問

H30.11	建造物文化審議会答申

H31.3	官報告示（正式登録）