３．報告：令和元年度主要事業報告

（１）柏市文化財保存活用地域計画作成

４．議題（２）ア．進捗状況について

（２）旧吉田家住宅保存活用計画作成

H31.4	二次申請内示

R01.5	６月補正予算要求

交付申請

文化庁事前協議

R01.6	交付決定

６月補正予算議決

R01.8	文化庁調査官現地見学，事前協議

R01.10	計画策定支援業務委託締結

R01.11	第1回検討委員会

（３)　「房総の牧」日本遺産申請

R01.8	申請構成市町準備会（首長会議，担当者会議）

＊認定を目指し再チャレンジの確認。

R01.9～	旧吉田家住宅ギャラリー展示「房総の牧」開催_9.18～10.10

R01.10	申請構成市町準備会（担当者会議）

＊申請内容の整理と修正を重ね年度内に再申請の予定。

（４）柏市文化財整理室屋根・外壁改修工事

R01.6	改修工事契約

R01.7～	改修工事着手

R01.11	工事完了予定

（５）旧手賀教会堂保存修理工事

H31.4	県単補助内示

県審議会委員現地調査時に基本計画報告

R01.5	ガバメントクラウドファンディングエントリー（目標額100万円）

県単補助交付申請

R01.6	交付決定

R01.7～	クラウドファンディング開始（3か月間）

R01.9	実施設計業務委託契約締結

R01.10	クラウドファンディング目標額達成（1,335,000円，90人）

（６）伊藤家住宅保存修理工事

H30.11～	隠居屋と牛小屋の屋根工事について所有者と協議開始

R01.6	国庫補助要望提出

R01.8	協議の結果，所有者の意向で自費修理の最終結論，要望取下げ。

R01.10～	隠居屋木工事及び茅葺替工事，牛小屋差茅工事着手

（７）染谷家住宅保存修理工事

R01.11～	保存修理工事国庫補助要望

R02：工事（前蔵），設計（主屋・長屋門・文庫蔵）

R03：工事・監理（主屋・長屋門・文庫蔵）

R04：工事（主屋），設計（井戸屋形・稲荷社・風呂場・肥料小屋）

R05：工事・監理（井戸屋形・稲荷社・風呂場・肥料小屋）