４．議題

（１）神明社石鳥居（柏市指定文化財）修理工事について

ア．経過

H30.11	所有者より修理工事の相談

H30.12	京都造形芸術大学石神准教授＿現地調査

・所有者より地盤の沈下により高低差が生じた高い方の柱を切断する工

事方法が提示される。

・石神准教授より切断する工事方法をとるのであれば，審議会に諮る必

要がある旨助言を頂く。

R01.5	R01年度第1回会議

・対象物が指定文化財であるとの観点から，所有者と相談し文化財に		　刃物を入れない方法を再検討するよう指導，助言を受ける。

イ．工事方法再検討打合せ

【日時】令和元年８月５日（月）１４：３０～

【場所】現地

【出席者】（所有者）神明社　禰宜　守氏

（請負業者）

（有識者）京都造形芸術大学　准教授　石神　裕之

東京藝術大学大学院　非常勤講師　金出ミチル

（文化課）

【打合せ内容】

（請負業者）

＊レーザーにより石鳥居の傾斜を計測。

＊拝殿に向かって左の柱は傾斜していない。

＊拝殿に向かって右の柱が拝殿の逆側かつ右側に傾斜。

＊この影響で鳥居が全体的にねじれをおこしている。

＊柱を切断し高さを揃えたとしても，ねじれの影響で石材自体が破損の恐れ。

＊基礎から据えなおし，根本修理を行うことが好ましい。

（所有者）

＊工事内容を変更し根本修理を行う。市の補助金で対応してほしい。

（文化課）

＊補助金で対応する方向で進める。工事にあたっては，有識者と文化課の立会

を行う。また，事前に工事計画を提出してほしい。

ウ．その後の経過と今後の予定

R01.10	工事内容の再提示（別添工事概要）

・石神准教授，金出委員に資料をメール送信。

・工事内容について問題がないことを確認。

・石鳥居の石材の調査，基礎部分の考古学的調査が必要との助言。

補助金交付申請受理

交付決定

＊所有者と調整し，工事に支障がない範囲で調査を実施予定。

＊石材の調査，基礎部分の掘削時に有識者の立会いを依頼予定。

＊年内に工事着手し完了する予定。